# Kheep v2 — Documento de Avances

Última actualización: 2026-09-03

Estado general: Semana 1 del plan (Base de datos + Autenticación) completa y verificada en producción (Supabase real).

Este documento resume qué se hizo, para qué y cómo, en orden cronológico, para poder retomar el proyecto sin releer todo el historial de trabajo.

# 1. Punto de partida

Kheep es un marketplace hiperlocal: conecta comerciantes/emprendedores locales con compradores, y el contacto final se hace por WhatsApp (no hay pagos ni checkout dentro de la app). Existía una versión vieja (Ionic/Angular) documentada en especificaciones técnicas; esta v2 se construye desde cero con:

App: React Native + Expo (SDK 57), Expo Router, TypeScript.

Backend: Supabase (Postgres + Auth + Storage + Row Level Security).

Identidad visual: tema negro/rojo/blanco, según mockups entregados.

El repositorio "Kheep-APP" estaba vacío al iniciar.

# 2. Base de datos (Supabase / Postgres)

## 2.1 Para qué

Es el corazón de la app: guarda comerciantes, sus publicaciones y productos, categorías, banners promocionados, reportes de abuso y el historial de moderación. Como se va a subir a Play Store con datos reales de personas (teléfonos, fotos), se diseñó pensando en seguridad por defecto, no solo en que funcione.

## 2.2 Cómo — esquema inicial (migración 0001_init.sql)

Tablas creadas:

comunas — catálogo de comunas (ubicación).

profiles — datos del usuario/comerciante (nombre, teléfono, logo, rol: comerciante/admin, nivel: 1 = necesita revisión manual, 2 = publica directo).

categorias — categorías de publicaciones.

publicaciones — la oferta de un comerciante (título, descripción, teléfono de contacto, estado de moderación).

productos — hasta 5 productos por publicación.

banners — promociones destacadas, con vigencia por fecha.

moderacion_historial — auditoría de cada aprobación/rechazo.

reportes — reportes de abuso hechos por usuarios.

whatsapp_clics — métrica de clics para contactar por WhatsApp.

Automatizaciones (triggers), para que nada dependa de que el cliente se porte bien:

fn_set_estado_publicacion: al crear una publicación, decide automáticamente si queda pendiente de revisión o aprobada directa, según el nivel del autor.

fn_limitar_productos: impide agregar un 6º producto a una publicación.

fn_log_moderacion: cada aprobación/rechazo de un admin queda registrado automáticamente en moderacion_historial.

fn_touch_updated_at: mantiene updated_at al día en cualquier tabla que lo tenga.

Row Level Security (RLS) activada en todas las tablas desde el día uno: cada política dice explícitamente quién puede ver/crear/editar/borrar qué fila, en vez de confiar en que el frontend filtre bien.

## 2.3 Endurecimiento posterior (migraciones 0002 a 0007)

| Migración | Problema que resolvía | Solución |
| --- | --- | --- |
| 0002_fix_vista_metricas_rls.sql | Una vista de métricas (solo para admin) aparecía como sin restricciones en el Security Advisor de Supabase: las vistas no heredan RLS por defecto. | security_invoker = on en la vista, para que respete los permisos de quien consulta. |
| 0003_storage_policies.sql | Los buckets de Storage (logos, productos, banners) no tenían reglas de quién puede subir/leer archivos. | Cada usuario solo escribe dentro de su propia carpeta (bucket/usuario/archivo.jpg); lectura pública; banners solo los sube un admin. |
| 0004_hardening_advisors.sql | Funciones sin search_path fijo (riesgo de inyección de esquema) y una extensión (pg_trgm) instalada en el esquema público. | Se fijó search_path en las funciones; se movió la extensión a un esquema dedicado (extensions). |
| 0005_fix_function_grants.sql | Los warnings de "cualquiera puede ejecutar esta función interna" seguían apareciendo aunque ya se había revocado el permiso de public. | Supabase da permiso de ejecución directo a anon/authenticated, no solo a public. Se revocó explícitamente de los tres. |
| 0006_handle_new_user_trigger.sql | Crear el perfil del usuario desde la app era frágil: dependía del timing de la sesión y de las políticas RLS del lado del cliente. | Trigger handle_new_user(): cuando Supabase Auth crea un usuario nuevo, se crea automáticamente su fila en profiles. Cero lógica de creación de perfil en el cliente. |
| 0007_production_hardening.sql | Petición explícita del proyecto: app profesional para Play Store, con información sensible que proteger. | Ver detalle completo en la sección 2.4. |

## 2.4 Detalle de la migración 0007 — Endurecimiento para producción

Esta es la migración clave que responde directamente a la petición: "guardamos información sensible", "las imágenes no deberían pesar tanto", "todo se debe poder editar/eliminar/añadir manual y automáticamente".

1. Dejar de exponer datos privados por accidente

Antes, cualquiera (incluso sin cuenta) podía leer la fila completa de profiles de cualquier comerciante, incluyendo columnas internas como rol y nivel.

Se restringió profiles a: solo el dueño o un admin la ven completa.

Se creó una vista comercios_publicos con solo las columnas que un comprador necesita ver (nombre, logo, teléfono de contacto, comuna). La vitrina pública se arma desde esta vista, nunca desde profiles directo.

Verificado en vivo: una consulta anónima a profiles devuelve una lista vacía; la misma consulta a comercios_publicos devuelve los datos públicos correctos.

2. Imágenes que no pesen

La compresión en la app ayuda, pero alguien podría saltarse la app y subir directo a la API. Por eso el límite real vive en el servidor:

Buckets logos y productos: máximo 2 MB por archivo, solo image/jpeg, image/png, image/webp.

Bucket banners (lo sube un admin): máximo 5 MB.

Esto es innegociable: ni un bug ni un usuario malicioso puede subir un archivo de 20 MB.

3. Borrado seguro (soft delete) en vez de borrado físico

Antes, un comerciante podía borrar una publicación para siempre, perdiendo cualquier rastro. Se agregó la columna publicaciones.deleted_at: el dueño ahora elimina marcando esta fecha (deja de mostrarse en el catálogo), pero el registro sigue existiendo. El borrado físico real quedó reservado solo a un admin, por ejemplo para retirar contenido ilegal cuando la ley lo exige.

4. Banners que se vencen solos

Un banner con fecha_fin vencida (o que aún no llegó a fecha_inicio) deja de mostrarse automáticamente, sin que el admin tenga que acordarse de desactivarlo a mano.

5. Límites de longitud de texto

En nombre, título, descripción, motivo de reporte, etc. — para que nadie pueda mandar un texto excesivamente largo y llenar la base de datos.

6. Validación de formato por constraint de base de datos

Teléfonos: deben calzar con el formato chileno +569XXXXXXXX.

URLs de imagen: deben empezar con http:// o https://.

Esto es una segunda barrera: aunque alguien llame a la API sin pasar por la app, la base de datos rechaza datos con formato inválido.

## 2.5 Sobre editable/agregable/eliminable, manual y automático

Esto no es una funcionalidad aparte, sino una propiedad ya incorporada en el diseño:

Manual: cualquier fila de cualquier tabla (categorías, comunas, publicaciones, productos, banners) se puede crear/editar/borrar en cualquier momento vía la app o directamente desde el Table Editor de Supabase — nada está fijo en el código de la app.

Automático: los triggers y las políticas dependientes de fecha (banners) hacen que la base de datos reaccione sola a cambios, sin depender de que alguien lo haga a mano.

Todo vive en migraciones SQL versionadas: agregar una tabla o columna nueva en el futuro es simplemente escribir la siguiente migración — el historial queda documentado y es reversible.

# 3. App móvil (Expo / React Native)

## 3.1 Para qué

Es lo que ve el usuario final: login, registro, y (a futuro) el catálogo y panel de publicación.

## 3.2 Cómo — piezas construidas

src/lib/supabase.ts — cliente de Supabase con AsyncStorage, para que la sesión persista aunque se cierre la app.

src/constants/theme.ts — paleta de marca fija (negro/rojo/blanco), según mockups.

Componentes UI reutilizables (src/components/ui/): Button, TextField (con ayuda visual y mostrar/ocultar contraseña), AuthCard (layout compartido de las pantallas de autenticación).

src/lib/validation.ts — validación de email y normalización de teléfono chileno a formato +56XXXXXXXXX.

src/lib/authErrors.ts — traduce los errores en inglés de Supabase Auth a mensajes en español entendibles.

src/providers/SessionProvider.tsx — quién está logueado, como estado único compartido por toda la app.

Pantallas (src/app/(auth)/): login.tsx, register.tsx, forgot-password.tsx.

src/app/(app)/dashboard.tsx — pantalla placeholder post-login, ya conectada a la sesión real.

src/lib/images.ts — selección + compresión de imágenes: redimensiona a máx. 1280px de ancho y comprime a JPEG calidad 0.7 antes de subir. Lista para conectarse a la pantalla de publicar (Semana 3), aún no está en uso.

## 3.3 Bug importante resuelto: loop infinito de redirección

Síntoma: después de iniciar sesión, la pantalla quedaba en blanco/gris indefinidamente.

Causa real: cada pantalla (login, dashboard, layouts) tenía su propio hook useSession() independiente. Como Expo Router destruye y vuelve a montar árboles de pantallas al navegar entre grupos de rutas, cada hook volvía a partir desde cero antes de terminar de consultar la sesión — dos pantallas peleaban constantemente sobre si había sesión o no. Se midieron 252 renders en 9 segundos.

Solución: se creó SessionProvider como única fuente de verdad, montado una sola vez en la raíz de la app; todas las pantallas ahora leen la misma sesión compartida en vez de consultarla cada una por su cuenta.

## 3.4 Entorno de desarrollo (Android)

Se configuró Android Studio + emulador (Medium_Phone) en Windows.

Se generó una APK debug funcional (gradlew assembleDebug, build exitoso).

Se resolvió una inestabilidad del emulador (ANR / cuelgues) causada por dos features experimentales del proyecto (expo-router/unstable-native-tabs y experiments.reactCompiler) — se quitaron y el emulador quedó estable.

Flujo de trabajo diario verificado: expo start + adb reverse tcp:8081 tcp:8081 para cargar el bundle de JS en la app instalada.

# 4. Verificación en vivo (no solo "debería funcionar")

Se probó contra el proyecto real de Supabase (no un mock), incluyendo llamadas directas a la API REST:

GET {SUPABASE_URL}/rest/v1/profiles?select=id,nombre,rol,nivel   (sin sesion)

-> []                                     [OK] ya no se puede leer directo

GET {SUPABASE_URL}/rest/v1/comercios_publicos?select=*           (sin sesion)

-> [{ nombre, logo_url, telefono_contacto, comuna_id }, ...]     [OK] vitrina publica funciona

Además, extremo a extremo desde la app real, en el emulador Android:

Registro de usuario nuevo -> crea perfil automáticamente (trigger) -> sesión activa.

Login con credenciales reales.

Sesión persiste al cerrar y reabrir la app.

Cerrar sesión funciona.

# 5. Qué queda pendiente

No pertenece a base de datos — son los siguientes bloques del plan original:

Probar el flujo de olvidé mi contraseña de punta a punta (requiere revisar el correo real).

Semana 2 — Catálogo: pantalla de inicio con banners, carrusel de categorías, buscador y tarjetas de publicaciones (usando la vista comercios_publicos).

Semana 3 — Módulo del Emprendedor: publicar/editar ofertas con carga de fotos (se conecta src/lib/images.ts, ya listo).

Semana 4 — Panel de Administración y Métricas.

Semana 5-6 — Pruebas, pulido, y build de release (AAB) para Play Store.

# 6. Estructura de archivos clave (referencia rápida)

| Ruta | Contenido |
| --- | --- |
| supabase/migrations/ | Historial completo y versionado de la base de datos |
| 0001_init.sql | Esquema base + RLS + triggers |
| 0002_fix_vista_metricas_rls.sql |  |
| 0003_storage_policies.sql |  |
| 0004_hardening_advisors.sql |  |
| 0005_fix_function_grants.sql |  |
| 0006_handle_new_user_trigger.sql |  |
| 0007_production_hardening.sql | Endurecimiento para producción/Play Store |
| src/lib/supabase.ts | Cliente Supabase |
| src/lib/images.ts | Compresión de imágenes antes de subir |
| src/lib/validation.ts | Validaciones (email, teléfono) |
| src/lib/authErrors.ts | Mensajes de error en español |
| src/providers/SessionProvider.tsx | Sesión compartida (fix del loop infinito) |
| src/constants/theme.ts | Colores de marca |
| src/components/ui/ | Button, TextField, AuthCard |
| src/app/(auth)/ | login, register, forgot-password |
| src/app/(app)/dashboard.tsx | Pantalla post-login (placeholder de Semana 2) |